## Slide 1
0°
1
0°
TRABALHO FINAL · ENTREGA 1
Plano de Trabalho
ZERO GRAU
Sistema web de pedidos para distribuidora de bebidas — varejo e atacado
Disciplina: Desenvolvimento de Plataformas Web
Curso: Ciência da Computação · Unifor
Professor: Francisco Estevão
Equipe: Vitor Custodio, João Vitor, Caio, Vitor e Christian
Data: 29/09/2026
Notes: [Christian] Boa noite. Somos Vitor Custodio, João Vitor, Caio, Vitor e Christian, e vamos apresentar o Plano de Trabalho do nosso trabalho final: o Zero Grau, um sistema web de pedidos para uma distribuidora de bebidas de Fortaleza, que vende tanto para quem consome quanto para quem revende. Na apresentação passamos por escopo, casos de uso, requisitos, telas, banco de dados, arquitetura, equipe e cronograma. A imagem ao lado é o protótipo que já está no ar.

## Slide 2
0°
2
Problema e escopo
Dois públicos, um só estoque
Consumidor quer a unidade, gelada, entregue rápido.
Revendedor quer caixa fechada e preço de atacado.
Sem sistema: preço, estoque e frete informados à mão e nenhum registro dos pedidos.
FUNCIONALIDADE PRINCIPAL
Pedido online em duas vitrines: CPF compra no varejo, CNPJ compra no atacado.
Cadastro com CPF ou CNPJ
Catálogo e carrinho
Entrega calculada pelo CEP
Pix no site ou pagamento na entrega
Pedido gravado e enviado ao WhatsApp
Painel: produtos, regras e pedidos
Notes: [Christian] O problema real: a distribuidora atende dois públicos com necessidades opostas. O consumidor quer uma unidade gelada entregue rápido; o revendedor quer caixa fechada com preço de atacado. Os dois disputam o mesmo estoque. Sem sistema, preço, estoque e taxa de entrega são informados à mão e os pedidos não ficam registrados. A funcionalidade principal é o pedido online em duas vitrines: quem se cadastra com CPF compra no varejo; com CNPJ, no atacado. O fluxo vai do cadastro ao pedido gravado no banco e enviado ao WhatsApp da loja, e o dono mantém tudo por um painel.

## Slide 3
0°
3
Público-alvo
Consumidor final
CPF · loja de varejo
Maior de 18 anos, na área de entrega. Compra por unidade, quase sempre pelo celular.
Revendedor
CNPJ · balcão de atacado
Comércio que revende bebidas. Caixa fechada, desconto de revenda e pedido mínimo próprio.
Administrador
Dono ou equipe da loja
Mantém catálogo, preços, estoque, regras, horário e Pix, e acompanha os pedidos.
Notes: [Vitor (diagramas)] São três públicos. O consumidor final, maior de 18 anos e dentro da área de entrega, que compra por unidade e quase sempre pelo celular; por isso o layout é pensado primeiro para o celular. O revendedor, identificado pelo CNPJ, que compra por caixa fechada, com desconto de revenda e um pedido mínimo próprio. Para ele a tela é uma tabela mais sóbria. E o administrador, o dono da distribuidora, que precisa mudar preço, estoque e promoção sem depender de programador.

## Slide 4
0°
4
Tecnologias
Front-end
HTML · JavaScript
React + Bootstrap 5
Componentes reaproveitados nas duas lojas e no painel; grade responsiva pronta.
✔ exigido no enunciado
Back-end
Node.js + Express
bcrypt + JWT
Mesma linguagem do front; API REST com login por token.
✔ exigido no enunciado
Banco de dados
MySQL 8
Sequelize (ORM)
Pedido → itens → produto é relacional; transação ao baixar estoque.
✔ exigido no enunciado
Integrações ViaCEP · WhatsApp · Pix BR Code Qualidade GitHub Actions · Playwright Hospedagem Vercel
Notes: [Caio] (front-end) e [Vitor Custodio] (back-end e banco) Front-end: HTML, JavaScript, React e Bootstrap, exatamente o que o enunciado pede. React porque as duas lojas e o painel repetem componentes, como o card do produto e o carrinho; Bootstrap pela grade responsiva. Back-end: Node.js com Express, a mesma linguagem do front. A senha é guardada com bcrypt e a sessão usa token JWT. Banco: MySQL. Os dados são relacionais, pedido tem itens e itens apontam para produtos, e precisamos de transação para não vender o que não existe no estoque. As integrações com ViaCEP, WhatsApp e Pix já funcionam no protótipo. Front-end hospedado na Vercel, como sugere o enunciado.

## Slide 5
0°
5
Casos de uso — loja
Atores
Cliente, especializado em Consumidor (CPF) e Revendedor (CNPJ)
Sistemas externos
ViaCEP e WhatsApp
«include» sempre executa
«extend» opcional
Notes: [Vitor (diagramas)] Na loja o ator é o Cliente, que se especializa em Consumidor, com CPF, e Revendedor, com CNPJ. São seis casos principais: criar conta, entrar, consultar catálogo, montar carrinho, finalizar pedido e consultar meus pedidos. Finalizar pedido sempre inclui calcular a entrega pelo CEP, que consulta o ViaCEP, registrar o pedido e enviar ao WhatsApp. Pagar com Pix é uma extensão opcional. Comprar por caixa fechada estende o carrinho, e é o que muda para o revendedor. O documento descreve os seis fluxos passo a passo, com fluxos alternativos, como CEP fora do raio e loja fechada.

## Slide 6
0°
6
Casos de uso — painel
Administrador
5 casos principais
Gerenciar pedidos
recebido → confirmado → em preparo → saiu → entregue
Estoque atualizado a cada pedido
Notes: [Vitor (diagramas)] No painel o ator é o administrador. Ele entra com perfil de administrador e tem cinco casos principais: gerenciar produtos, com envio de foto; configurar as regras de venda do varejo e do atacado, incluindo cupom e faixas por volume; configurar os dados da loja, como chave Pix e horário; e gerenciar pedidos. Ao gerenciar pedidos ele muda o status, de recebido até entregue, e o estoque é atualizado.

## Slide 7
0°
7
Requisitos
21
requisitos funcionais
11
não funcionais
10
entram no MVP
MVP (Entrega 2)
RF01 Aviso 18+
RF02 Cadastro CPF/CNPJ
RF04 Loja pelo documento
RF05 Catálogo do banco
RF07 Carrinho
RF08 Entrega pelo CEP
RF10 Finalizar pedido
RF12 Pedido no WhatsApp
RF16 CRUD de produtos
RF19 Lista de pedidos
Não funcionais
Responsivo · Acessível (WCAG AA) · Senha em hash e HTTPS · Total recalculado no servidor · Venda só a maiores de 18 · LGPD · Imagens leves
Notes: [João Vitor] Levantamos 21 requisitos funcionais e 11 não funcionais; a tabela completa está nas seções 4 e 5 do documento, com prioridade, caso de uso e em qual entrega cada um fica pronto. Dez entram no MVP da Entrega 2: aviso de maioridade, cadastro, direcionamento pela loja do documento, catálogo lido do banco, carrinho, entrega pelo CEP, finalizar pedido, envio ao WhatsApp, CRUD de produtos e lista de pedidos. Nos não funcionais destaco dois: o total é sempre recalculado no servidor, porque não se confia no preço que vem do navegador, e a venda de bebida alcoólica só para maiores de 18, exigência do ECA.

## Slide 8
0°
8
Protótipo das telas (1/3)
Porta — Entrar
Autenticar o cliente só com e-mail e senha, depois do aviso de maioridade, e oferecer "Criar conta" a quem ainda não tem.
Porta — Criar conta
Cadastrar o cliente e decidir, pelo CPF ou CNPJ, se ele compra no varejo ou no atacado.
Varejo — Início
Dizer de quem é a loja, se está aberta, quanto custa a entrega e o pedido mínimo antes do catálogo; consultar a taxa pelo CEP.
Notes: [Caio] Estas são telas do protótipo navegável que já está no ar, que serve de wireframe de alta fidelidade. A porta pede primeiro a confirmação de maioridade e depois só e-mail e senha; o CPF ou CNPJ é pedido uma vez, em Criar conta, e decide a loja. A tela de início mostra se a loja está aberta, a taxa de entrega e o pedido mínimo antes do catálogo.

## Slide 9
0°
9
Protótipo das telas (2/3)
Varejo — Catálogo
Mostrar os produtos com foto, preço, promoção e estoque; buscar e filtrar por categoria; adicionar ao carrinho.
Varejo — Carrinho
Revisar itens e quantidades, aplicar cupom e ver subtotal, entrega e total antes de continuar.
Varejo — Entrega e pagamento
Coletar nome e endereço (CEP pelo ViaCEP), calcular a entrega e escolher entre pagar pelo site ou enviar o pedido pelo WhatsApp.
Notes: [Caio] No catálogo o cliente busca, filtra por categoria e adiciona ao carrinho. O carrinho mostra subtotal, cupom e total. No fechamento o CEP preenche a rua pelo ViaCEP, o sistema calcula a entrega e o cliente escolhe entre pagar pelo site ou enviar o pedido pelo WhatsApp e pagar na entrega.

## Slide 10
0°
10
Protótipo das telas (3/3)
Varejo — Pagar com Pix
Mostrar QR code e "copia e cola" com o valor exato; após o pagamento, enviar o pedido com a referência do Pix.
Atacado — Balcão por caixa
Tabela sóbria com preço por unidade e por caixa, estoque em caixas e resumo do pedido com mínimo e prazo.
Painel de administração
Editar produtos (preço, promoção, estoque, foto) e as regras das duas lojas, com abas para varejo, atacado, loja e publicação.
Notes: [Caio] O Pix gera QR code e copia e cola com o valor exato do pedido. O atacado é uma tabela por caixa fechada, com preço por unidade e por caixa. E o painel edita produtos, fotos e as regras das duas lojas. Na Etapa 2 essas telas são refeitas em React com Bootstrap, com a mesma estrutura.

## Slide 11
0°
11
Banco de dados
12
entidades · MySQL 8
Pedido → itens → produto
Pagamento 1:1 com o pedido
Endereço nulo = retirada no balcão
Item guarda o preço do momento da compra
Regras, horário e faixas de atacado no banco, editáveis pelo painel
Notes: [João Vitor] O banco é MySQL, com doze entidades. O núcleo é usuário, pedido, item do pedido e produto. Cada pedido tem pelo menos um item, e o item guarda o preço do momento da compra, para que mudar o preço depois não altere pedidos antigos. Pagamento é um para um com o pedido. O endereço é opcional no pedido, porque retirada no balcão não tem endereço. Embaixo fica a configuração da loja: horário, regras de venda do varejo e do atacado e as faixas de desconto por volume. Tudo isso é editado pelo painel. O dicionário de dados está na seção 7.

## Slide 12
0°
12
Arquitetura
Preço calculado no servidor
Pedido e estoque na mesma transação
REST + JSON + token JWT
Notes: [Vitor Custodio] A arquitetura tem três camadas. O front-end em React roda no navegador e só conversa com a API. A API em Node e Express concentra as regras de negócio e é a única que acessa o MySQL. A comunicação é REST com JSON, e depois do login cada chamada leva o token JWT. Duas decisões importantes: o preço e o frete são recalculados no servidor, e o pedido e a baixa de estoque acontecem na mesma transação. ViaCEP e WhatsApp são chamados pelo navegador. O front vai para a Vercel; o provedor da API e do banco escolhemos na Sprint 5.

## Slide 13
0°
13
Divisão da equipe
Back-end
Vitor Custodio e João Vitor
Node.js + Express, MySQL, API, login e regras de preço, frete e estoque
Front-end
Caio e Vitor
React + Bootstrap, telas e consumo da API · Vitor também nos diagramas e wireframes
Documentação
Christian
Plano de Trabalho, relatórios, checklist e andamento das sprints
Notes: [Christian] Somos cinco, em três frentes. No back-end, Vitor Custodio e João Vitor: servidor Node com Express, banco MySQL, autenticação e as regras de preço, frete e estoque. No front-end, Caio e Vitor: a interface em React com Bootstrap e a ligação com a API; o Vitor também faz os diagramas e os wireframes. Eu, Christian, cuido da documentação: o plano, os relatórios das próximas entregas e o registro do andamento de cada sprint.

## Slide 14
0°
14
Funcionalidades básicas do MVP
Aviso 18+ e cadastro CPF/CNPJ
No protótipo ✓ · RF01, RF02, RF04
Catálogo lido do banco
No protótipo ✓ · RF05
Carrinho
No protótipo ✓ · RF07
Entrega pelo CEP
No protótipo ✓ · RF08
Finalizar pedido e enviar ao WhatsApp
No protótipo ✓ · RF10, RF12
Painel: CRUD de produtos
No protótipo ✓ · RF16
Painel: lista de pedidos e status
Novo · RF19
Depois do MVP (Entrega 3): login com token, busca e filtro, atacado, Pix, cupom, histórico.
Notes: [Caio] Para o desenvolvimento inicial, o MVP da Entrega 2, escolhemos o que o enunciado pede nessa etapa: interface responsiva e CRUD integrado ao banco. São sete funcionalidades: aviso de maioridade e cadastro, catálogo lido do banco, carrinho, entrega pelo CEP, finalizar pedido gravando no banco e enviando ao WhatsApp, CRUD de produtos no painel e a lista de pedidos com status. Seis já existem no protótipo; o que muda é que passam a gravar no MySQL pela API. A lista de pedidos é nova. Login com token, busca, atacado e Pix ficam para a Entrega 3, como pede o enunciado da Etapa 3.

## Slide 15
0°
15
Cronograma
Sprint 0
Protótipo
02/09 a 25/09/2026
concluída
Sprint 1
Planejamento
26/09 a 29/09/2026
ENTREGA 1
Plano · 29/09
Sprint 2
Base do back-end
30/09 a 15/10/2026
Sprint 3
Interface e MVP
16/10 a 03/11/2026
ENTREGA 2
MVP · 03/11
Sprint 4
Funcionalidades avançadas
04/11 a 17/11/2026
Sprint 5
Integração e entrega final
18/11 a 26/11/2026
ENTREGA 3
Final · 26/11
Entregas: 29/09 · 03/11 · 26/11 · uma issue no GitHub por requisito · depois: 2ª chamada 03/12, fim das aulas 08/12
Notes: [Christian] O cronograma segue o calendário da disciplina e tem seis sprints. A Sprint 0, de 2 a 25 de setembro, começou logo depois da definição das equipes e já está concluída: é o protótipo que mostramos. A Sprint 1 é este planejamento, que fecha hoje, 29 de setembro, na Entrega 1. As Sprints 2 e 3, de 30 de setembro a 3 de novembro, constroem o MVP: primeiro a base do back-end com MySQL e CRUD, depois a interface em React integrada à API. Elas fecham na Entrega 2, em 3 de novembro. A Sprint 4 traz as funcionalidades avançadas e a Sprint 5 a hospedagem, os testes e o relatório final, que fecham na Entrega 3, em 26 de novembro. Cada requisito vira uma issue no GitHub, para acompanhar o andamento de cada sprint.

## Slide 16
0°
16
Obrigado!
Perguntas?
Protótipo https://costamaiavitor.github.io/Site-Zero-Grau/
Repositório https://github.com/costamaiavitor/Site-Zero-Grau
Equipe: Vitor Custodio, João Vitor, Caio, Vitor e Christian
Notes: [Christian] Esse é o nosso plano. O protótipo está no ar no endereço do slide e todo o código está no repositório. Obrigado, ficamos à disposição para perguntas.