TRABALHO FINAL

Entrega 1: Plano de Trabalho

Etapa 1 — Projeto Inicial

Zero Grau

Sistema web de pedidos para distribuidora de bebidas — varejo e atacado

Instituição: [PREENCHER]

Curso / Disciplina: [PREENCHER]

Professor(a): [PREENCHER]

Equipe: [PREENCHER]

Local e data: Fortaleza (CE), [PREENCHER]

Sumário

1. Identificação

2. Escopo do Sistema

3. Diagramas de Caso de Uso (Principais Fluxos)

4. Requisitos Funcionais

5. Requisitos Não Funcionais

6. Wireframes/Protótipos das Telas Principais

7. Estrutura do Banco de Dados

8. Arquitetura Adotada

9. Divisão da Equipe

10. Cronograma de Execução

11. Funcionalidades Básicas previstas para o desenvolvimento inicial

# 1. Identificação

Tabela 1 — Identificação do projeto e da equipe

| Projeto | Zero Grau — sistema web de pedidos para distribuidora de bebidas (varejo e atacado) |
| --- | --- |
| Instituição | [PREENCHER] |
| Curso / Disciplina | [PREENCHER] |
| Turma / Semestre | [PREENCHER] |
| Professor(a) | [PREENCHER] |
| Integrantes | [PREENCHER] nome completo e matrícula de cada integrante. O repositório registra commits das contas GitHub costamaiavitor e caiobholanda; confirmar os nomes e completar a equipe. |
| Cliente / parceiro | Distribuidora Zero Grau, Fortaleza (CE). [PREENCHER] nome do responsável e se a distribuidora participa da validação. |
| Repositório | https://github.com/costamaiavitor/Site-Zero-Grau |
| Protótipo publicado | https://costamaiavitor.github.io/Site-Zero-Grau/ |
| Data da Entrega 1 | [PREENCHER] |

# 2. Escopo do Sistema

## 2.1 Problema real atendido

A Zero Grau vende bebidas para dois públicos com necessidades opostas. Quem compra para consumo quer a unidade, gelada, entregue rápido em casa. Quem compra para revender quer caixa fechada, preço de atacado e pedido mínimo compatível com o volume. Os dois disputam o mesmo estoque.

Sem um sistema, cada pedido depende de alguém informar à mão o preço, o estoque, a taxa de entrega do bairro e a chave Pix, e nada fica registrado de forma consultável: não há histórico de pedidos, nem controle de estoque ligado à venda, nem uma forma de o dono mudar preço ou promoção sem depender de programador.

[PREENCHER] descrever, com dados da distribuidora, como os pedidos chegam hoje (telefone, WhatsApp, balcão) e o volume aproximado por semana.

## 2.2 Funcionalidade principal

Receber pedidos de bebida pela web em duas vitrines sobre o mesmo estoque: o cliente se cadastra com CPF (vai para a loja de varejo, compra por unidade) ou CNPJ (vai para o balcão de atacado, compra por caixa fechada). No fechamento o sistema calcula a entrega pelo CEP, aplica as regras de venda, recebe o pagamento por Pix (QR code) ou na entrega, grava o pedido no banco e envia o resumo ao WhatsApp da loja. Um painel de administração faz o CRUD de produtos, regras e dados da loja e acompanha os pedidos.

Fora do escopo desta versão: entrega própria com rastreamento em tempo real, pagamento com cartão pelo site (o cartão é pago na entrega) e emissão de nota fiscal.

## 2.3 Público-alvo

Tabela 2 — Públicos do sistema

| Público | Perfil |
| --- | --- |
| Consumidor final (CPF) | Maior de 18 anos, dentro da área de entrega (Fortaleza e região; o raio é configurável no painel). Compra por unidade, pelo celular na maior parte das vezes. |
| Revendedor (CNPJ) | Comércio que revende bebidas. Compra por caixa fechada, com desconto de revenda, faixas por volume e pedido mínimo próprio. |
| Administrador | Dono ou equipe da distribuidora. Mantém catálogo, preços, estoque, regras de venda, horário e chave Pix, e acompanha os pedidos. |

## 2.4 Tecnologias utilizadas

O enunciado pede: front-end com HTML, JavaScript, Bootstrap e React; back-end com Node.js, Express ou tecnologia compatível; e um banco de dados à escolha do grupo. A tabela mostra a escolha em cada camada, a justificativa e o item do enunciado que ela atende.

Tabela 3 — Tecnologias, justificativa e aderência ao enunciado

| Camada | Tecnologia | Justificativa | Enunciado |
| --- | --- | --- | --- |
| Front-end | HTML5, CSS3 e JavaScript | Base de qualquer interface web; o protótipo atual já está escrito assim e é o ponto de partida. | HTML e JavaScript ✔ |
| Front-end | React (Vite) | Componentes reaproveitados nas duas lojas e no painel (card de produto, carrinho, formulário); estado do carrinho e da sessão num só lugar. | React ✔ |
| Front-end | Bootstrap 5 | Grade responsiva, formulários, modais e tabelas prontos e acessíveis, com a identidade visual do protótipo por cima. | Bootstrap ✔ |
| Back-end | Node.js + Express | Mesma linguagem do front-end; API REST enxuta com rotas e middlewares. | Node.js e Express ✔ |
| Back-end | bcrypt + JSON Web Token | Senha guardada só como hash; sessão sem estado no servidor, com perfil (cliente/admin) no token. | — |
| Banco de dados | MySQL 8 + Sequelize | Os dados são relacionais (pedido → itens → produto) e precisam de chave estrangeira e transação para baixar estoque sem vender o que não existe. | MySQL ✔ |
| Integrações | ViaCEP, WhatsApp (wa.me), Pix BR Code | Endereço pelo CEP; pedido entregue no WhatsApp que a loja já usa; Pix no padrão EMV do Banco Central, sem intermediário de pagamento. As três já funcionam no protótipo. | — |
| Qualidade | Git/GitHub, GitHub Actions, Playwright | Versionamento, integração contínua e teste de ponta a ponta no navegador a cada push (o protótipo já tem 409 verificações). | — |
| Hospedagem | Vercel (front-end) + provedor da API e do banco | A Vercel é citada no enunciado para a Etapa 3. O provedor da API e do MySQL será escolhido na Sprint 5. | Hospedagem (Etapa 3) ✔ |

### O que já existe

- Protótipo navegável publicado no GitHub Pages, iniciado em 02/09/2026 e em evolução até 25/09/2026, escrito em HTML, CSS e JavaScript sem framework e sem servidor.

- Ele cobre a jornada completa do cliente (aviso 18+, login e cadastro, catálogo, carrinho, CEP, fechamento, Pix, WhatsApp, atacado por caixa) e um painel de administração. Hoje os dados ficam no navegador e num arquivo publicado no GitHub.

- No plano ele serve de protótipo de alta fidelidade das telas (seção 6) e de fonte das regras de negócio. Na Etapa 2 a interface é refeita em React + Bootstrap e passa a ler e gravar na API com MySQL.

# 3. Diagramas de Caso de Uso (Principais Fluxos)

São dois diagramas: a loja, com o Cliente especializado em Consumidor (CPF) e Revendedor (CNPJ), e o painel, com o Administrador. ViaCEP e WhatsApp aparecem como sistemas externos. As setas «include» saem do caso base para o caso sempre executado; as setas «extend» saem do caso opcional para o caso que ele estende.

Figura 1 — Casos de uso da loja (varejo e atacado)

Figura 2 — Casos de uso do painel de administração

Tabela 4 — Casos de uso

| ID | Caso de uso | Ator | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| UC01 | Criar conta | Cliente | Cadastro com CPF/CNPJ, nome ou razão social, e-mail e senha. Inclui validar documento e confirmar idade. |
| UC02 | Entrar | Cliente | Login com e-mail e senha; o documento da conta decide a loja (varejo ou atacado). |
| UC03 | Consultar catálogo | Cliente | Lista de produtos com foto, preço, promoção e estoque. Estendido por buscar e filtrar. |
| UC04 | Montar carrinho | Cliente | Adicionar, alterar e remover itens. Estendido por cupom (varejo) e compra por caixa (atacado). |
| UC05 | Finalizar pedido | Cliente | Endereço, forma de pagamento e envio. Inclui calcular entrega, registrar pedido e enviar ao WhatsApp; estendido por pagar com Pix. |
| UC06 | Consultar meus pedidos | Cliente | Histórico dos pedidos da conta. Estendido por pedir de novo. |
| UC07 | Entrar no painel | Administrador | Login com perfil de administrador. |
| UC08 | Gerenciar produtos | Administrador | CRUD de produtos e estoque. Estendido por enviar foto. |
| UC09 | Configurar regras de venda | Administrador | Pedido mínimo, frete grátis, taxa por km, raio, desconto de atacado. Estendido por cupom e faixas. |
| UC10 | Configurar dados da loja | Administrador | Contato, WhatsApp, chave Pix e horário de funcionamento. |
| UC11 | Gerenciar pedidos | Administrador | Listar pedidos, alterar status e atualizar estoque. |

## Descrição dos principais fluxos

### Fluxo 1 — Criar conta e entrar (UC01, UC02)

Ator: Cliente   Pré-condição: Nenhuma.

Fluxo principal

- O sistema pede a confirmação de maioridade (18+).

- O cliente escolhe "Criar conta" e informa CPF ou CNPJ, nome ou razão social, e-mail, senha e confirmação.

- O sistema valida o documento (11 dígitos = CPF, 14 = CNPJ), a senha (mínimo de 6 caracteres) e se o e-mail já está em uso.

- O sistema cria a conta com a senha em hash e abre a loja correspondente: varejo para CPF, atacado para CNPJ.

- Nas visitas seguintes o cliente entra só com e-mail e senha.

Fluxos alternativos

- Menor de idade: o acesso às lojas é bloqueado.

- E-mail já cadastrado: o sistema oferece entrar em vez de criar.

- E-mail sem conta no login: o sistema convida a criar conta.

Pós-condição: Cliente autenticado na loja do seu tipo de documento.

### Fluxo 2 — Comprar no varejo (UC03, UC04, UC05)

Ator: Consumidor (CPF)   Pré-condição: Cliente autenticado.

Fluxo principal

- O cliente navega pelo catálogo, busca por marca ou nome e filtra por categoria.

- Adiciona produtos ao carrinho e, se quiser, aplica um cupom.

- Em "Continuar", informa nome, CEP (o sistema consulta o ViaCEP e preenche a rua), número e complemento.

- O sistema calcula a taxa (taxa base + valor por km, grátis acima do valor configurado) e confere o pedido mínimo.

- O cliente escolhe como paga: Pix pelo site, ou Pix, cartão ou dinheiro na entrega (dinheiro pede troco).

- O sistema registra o pedido no banco, baixa o estoque e envia o resumo ao WhatsApp da loja.

Fluxos alternativos

- CEP fora do raio: a entrega vira retirada no balcão.

- Pix pelo site: o sistema mostra QR code e "copia e cola" com o valor do pedido; o cliente paga no app do banco e confirma em "Já paguei".

- Loja fechada: o pedido segue marcado como agendado para a abertura.

- Abaixo do mínimo ou sem estoque: o sistema não deixa fechar e diz por quê.

Pós-condição: Pedido com status "recebido", visível no painel e no histórico do cliente.

### Fluxo 3 — Comprar no atacado (UC03, UC04, UC05)

Ator: Revendedor (CNPJ)   Pré-condição: Cliente autenticado com CNPJ.

Fluxo principal

- O revendedor vê a tabela do catálogo com preço por unidade, preço por caixa e estoque em caixas.

- Informa a quantidade de caixas de cada produto.

- O sistema aplica o desconto de revenda e o desconto extra por faixa de volume e confere o pedido mínimo do atacado.

- O fechamento segue o Fluxo 2 (entrega, pagamento, registro e WhatsApp).

Fluxos alternativos

- Quantidade acima do estoque em caixas: o sistema limita ao disponível.

Pós-condição: Pedido de atacado registrado com unidade "caixa" nos itens.

### Fluxo 4 — Pedir de novo (UC06)

Ator: Cliente   Pré-condição: Cliente com pelo menos um pedido anterior.

Fluxo principal

- O cliente abre "Meus pedidos".

- Escolhe um pedido e toca em "Pedir de novo".

- O sistema devolve ao carrinho os itens que ainda têm estoque e reaproveita o último endereço.

Fluxos alternativos

- Item sem estoque ou fora do catálogo: fica de fora e o cliente é avisado.

Pós-condição: Carrinho preenchido, pronto para o Fluxo 2.

### Fluxo 5 — Manter o catálogo (UC07, UC08, UC09, UC10)

Ator: Administrador   Pré-condição: Login com perfil de administrador.

Fluxo principal

- O administrador abre o painel.

- Cadastra, edita ou desativa produtos: marca, nome, categoria, volume, preço, promoção, estoque e foto.

- Ajusta regras do varejo (mínimo, frete grátis, taxa, raio, cupom) e do atacado (desconto, mínimo, faixas, prazo).

- Atualiza contato, chave Pix e horário.

- O sistema valida e grava; as duas lojas passam a mostrar os novos valores.

Fluxos alternativos

- Campo inválido (preço negativo, SKU repetido): o sistema aponta o campo e não grava.

Pós-condição: Catálogo e regras atualizados no banco.

### Fluxo 6 — Gerenciar pedidos (UC11)

Ator: Administrador   Pré-condição: Login com perfil de administrador.

Fluxo principal

- O administrador vê a lista de pedidos, com filtro por status e canal.

- Abre um pedido e confere itens, endereço e pagamento.

- Confirma o Pix pelo extrato e avança o status: recebido → confirmado → em preparo → saiu para entrega → entregue.

Fluxos alternativos

- Cancelamento: o status vira "cancelado" e o estoque volta.

Pós-condição: Status atualizado e visível para o cliente em "Meus pedidos".

# 4. Requisitos Funcionais

Prioridade: Alta entra no MVP ou é condição para ele; Média melhora a operação e vem depois. A coluna Entrega diz em qual entrega o requisito fica pronto (E2 = MVP, E3 = final), o que liga cada requisito às sprints da seção 10.

Tabela 5 — Requisitos funcionais

| ID | Descrição | Prioridade | Caso de uso | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Exigir confirmação de maioridade (18+) antes de mostrar as lojas. | Alta | UC01, UC02 | E2 |
| RF02 | Cadastrar cliente com CPF ou CNPJ, nome ou razão social, e-mail e senha. | Alta | UC01 | E2 |
| RF03 | Autenticar com e-mail e senha e manter a sessão por token (JWT). | Alta | UC02, UC07 | E3 |
| RF04 | Direcionar o cliente à loja do seu documento: CPF → varejo, CNPJ → atacado. | Alta | UC02 | E2 |
| RF05 | Listar o catálogo a partir do banco, com foto, preço, promoção, teor e estoque. | Alta | UC03 | E2 |
| RF06 | Buscar produto por marca ou nome (sem distinguir acento) e filtrar por categoria. | Alta | UC03 | E3 |
| RF07 | Manter carrinho: adicionar, alterar quantidade e remover, respeitando o estoque. | Alta | UC04 | E2 |
| RF08 | Calcular a entrega pelo CEP (ViaCEP): taxa base + valor por km até o raio máximo; fora dele, retirada no balcão. | Alta | UC05 | E2 |
| RF09 | Aplicar pedido mínimo, frete grátis acima de um valor e cupom de desconto com valor mínimo. | Média | UC04, UC09 | E3 |
| RF10 | Finalizar pedido com endereço, forma de pagamento (Pix, cartão, dinheiro com troco) e observação, gravando pedido e itens no banco. | Alta | UC05 | E2 |
| RF11 | Gerar Pix "copia e cola" e QR code (BR Code) com o valor e a referência do pedido. | Média | UC05 | E3 |
| RF12 | Enviar o resumo do pedido ao WhatsApp da loja (itens, total, endereço, pagamento). | Alta | UC05 | E2 |
| RF13 | Vender no atacado por caixa fechada, com desconto de revenda, faixas por volume e mínimo próprio. | Alta | UC04 | E3 |
| RF14 | Mostrar o histórico de pedidos do cliente e permitir "pedir de novo". | Média | UC06 | E3 |
| RF15 | Informar se a loja está aberta (horário de Fortaleza) e marcar como agendado o pedido feito com a loja fechada. | Média | UC05, UC10 | E3 |
| RF16 | Painel: cadastrar, listar, editar e desativar produtos (CRUD), com envio de foto. | Alta | UC08 | E2 |
| RF17 | Painel: configurar as regras de venda do varejo e do atacado. | Alta | UC09 | E3 |
| RF18 | Painel: configurar contato, WhatsApp, chave Pix e horário da loja. | Média | UC10 | E3 |
| RF19 | Painel: listar pedidos e alterar o status. | Alta | UC11 | E2 |
| RF20 | Baixar o estoque ao registrar o pedido e devolver ao cancelar; produto sem estoque aparece como esgotado. | Média | UC08, UC11 | E3 |
| RF21 | Restringir o painel e as rotas de escrita ao perfil administrador. | Alta | UC07 | E3 |

# 5. Requisitos Não Funcionais

Tabela 6 — Requisitos não funcionais

| ID | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Usabilidade | Interface responsiva de 320 px até desktop, com navegação ao alcance do polegar no celular e alvos de toque de no mínimo 44 px. |
| RNF02 | Acessibilidade | Contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG 2.1 AA), rótulos em todos os campos e uso completo por teclado. |
| RNF03 | Segurança | Senhas guardadas só como hash bcrypt; token JWT com expiração; tráfego apenas por HTTPS; rotas de escrita exigem perfil admin. |
| RNF04 | Integridade | Preço, desconto, frete e total são recalculados no servidor; o valor enviado pelo navegador não é aceito como verdade. |
| RNF05 | Integridade | Registro do pedido e baixa de estoque na mesma transação do banco. |
| RNF06 | Legal | Venda de bebida alcoólica só para maiores de 18 anos (ECA, Lei 8.069/1990, art. 243, com redação da Lei 13.106/2015). |
| RNF07 | Privacidade (LGPD) | Coletar só o necessário para entregar o pedido; estatística de uso só com consentimento; o histórico não guarda dados de pagamento. |
| RNF08 | Desempenho | Imagens em WebP (400 e 200 px); página inicial carregando em menos de 3 s numa conexão 4G. |
| RNF09 | Compatibilidade | Versões atuais de Chrome, Edge, Firefox e Safari, no computador e no celular; instalável como app (PWA). |
| RNF10 | Manutenibilidade | Código no GitHub, API REST documentada e testes automáticos rodando a cada push (GitHub Actions). |
| RNF11 | Disponibilidade | Sistema publicado num serviço de hospedagem na nuvem (Vercel no front-end), conforme a Etapa 3. |

# 6. Wireframes/Protótipos das Telas Principais

As telas abaixo são capturas do protótipo navegável já publicado (https://costamaiavitor.github.io/Site-Zero-Grau/), em 1280 px de largura. Ele serve de protótipo de alta fidelidade: a versão em React + Bootstrap mantém a mesma estrutura, os mesmos campos e a mesma identidade visual. Todas as telas também funcionam no celular.

Os dados das capturas são de teste: a conta "cliente@exemplo.com" e, na tela do Pix, uma chave de exemplo, porque a chave real da loja ainda não foi cadastrada.

## Porta — Entrar

Figura 3 — Porta — Entrar

Objetivo: Autenticar o cliente só com e-mail e senha, depois do aviso de maioridade, e oferecer "Criar conta" a quem ainda não tem.

Requisitos atendidos: RF01, RF03

## Porta — Criar conta

Figura 4 — Porta — Criar conta

Objetivo: Cadastrar o cliente e decidir, pelo CPF ou CNPJ, se ele compra no varejo ou no atacado.

Requisitos atendidos: RF02, RF04

## Varejo — Início

Figura 5 — Varejo — Início

Objetivo: Dizer de quem é a loja, se está aberta, quanto custa a entrega e o pedido mínimo antes do catálogo; consultar a taxa pelo CEP.

Requisitos atendidos: RF08, RF15

## Varejo — Catálogo

Figura 6 — Varejo — Catálogo

Objetivo: Mostrar os produtos com foto, preço, promoção e estoque; buscar e filtrar por categoria; adicionar ao carrinho.

Requisitos atendidos: RF05, RF06, RF07

## Varejo — Carrinho

Figura 7 — Varejo — Carrinho

Objetivo: Revisar itens e quantidades, aplicar cupom e ver subtotal, entrega e total antes de continuar.

Requisitos atendidos: RF07, RF09

## Varejo — Entrega e pagamento

Figura 8 — Varejo — Entrega e pagamento

Objetivo: Coletar nome e endereço (CEP pelo ViaCEP), calcular a entrega e escolher entre pagar pelo site ou enviar o pedido pelo WhatsApp.

Requisitos atendidos: RF08, RF10, RF12

## Varejo — Pagar com Pix

Figura 9 — Varejo — Pagar com Pix

Objetivo: Mostrar QR code e "copia e cola" com o valor exato; após o pagamento, enviar o pedido com a referência do Pix.

Requisitos atendidos: RF11, RF12

## Atacado — Balcão por caixa

Figura 10 — Atacado — Balcão por caixa

Objetivo: Tabela sóbria com preço por unidade e por caixa, estoque em caixas e resumo do pedido com mínimo e prazo.

Requisitos atendidos: RF13

## Painel de administração

Figura 11 — Painel de administração

Objetivo: Editar produtos (preço, promoção, estoque, foto) e as regras das duas lojas, com abas para varejo, atacado, loja e publicação.

Requisitos atendidos: RF16, RF17, RF18

# 7. Estrutura do Banco de Dados

Banco relacional MySQL 8, com 12 entidades em dois grupos: clientes, pedidos e catálogo; e configuração da loja. Chaves primárias são inteiros autoincrementais; chaves estrangeiras usam ON DELETE RESTRICT, para que um pedido nunca perca o produto ou o cliente. Produto excluído no painel é desativado (ativo = 0), não apagado.

Figura 12 — Diagrama Entidade-Relacionamento

## Cardinalidades

- USUARIO 1 — 0..N PEDIDO: um cliente faz vários pedidos; cada pedido é de um cliente.

- USUARIO 1 — 0..N ENDERECO: um cliente guarda vários endereços.

- ENDERECO 0..1 — 0..N PEDIDO: pedido de entrega aponta um endereço; retirada no balcão não tem.

- PEDIDO 1 — 1..N ITEM_PEDIDO: todo pedido tem ao menos um item.

- PRODUTO 1 — 0..N ITEM_PEDIDO: um produto aparece em vários pedidos.

- CATEGORIA 1 — 0..N PRODUTO: cada produto pertence a uma categoria.

- PEDIDO 1 — 1 PAGAMENTO: cada pedido tem um registro de pagamento.

- CUPOM 0..1 — 0..N PEDIDO: o pedido pode usar um cupom.

- LOJA 1 — 0..N HORARIO; LOJA 1 — 1..2 REGRA_VENDA (varejo e atacado); REGRA_VENDA 1 — 0..N FAIXA_ATACADO.

## Dicionário de dados (resumido)

Tipos completos no diagrama acima. Valores de status do pedido: recebido, confirmado, em_preparo, saiu_para_entrega, entregue, cancelado.

Tabela 7 — Dicionário de dados

| Entidade | Finalidade | Chaves | Atributos principais |
| --- | --- | --- | --- |
| USUARIO | Conta de cliente ou administrador. | PK id · UK email · UK documento | nome, senha_hash (bcrypt), tipo_documento (cpf¦cnpj), perfil (cliente¦admin), criado_em |
| ENDERECO | Endereços de entrega do usuário. | PK id · FK usuario_id | cep, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, referencia |
| CATEGORIA | Agrupa o catálogo (Cervejas, Destilados, Vinhos e drinks, Energéticos, Refrigerantes). | PK id · UK slug | nome, detalhe |
| PRODUTO | Item vendido nas duas lojas. | PK id · FK categoria_id · UK sku | marca, nome, volume, teor_alcoolico, embalagem, preco, preco_promo, unidades_caixa, estoque, gelada, alcoolica, retornavel, valor_casco, foto_url, ativo |
| PEDIDO | Cabeçalho do pedido. | PK id · FK usuario_id · FK endereco_id (nulo = retirada) · FK cupom_id (nulo) | canal (varejo¦atacado), modalidade (entrega¦retirada), subtotal, desconto, taxa_entrega, total, status, agendado, observacao, criado_em |
| ITEM_PEDIDO | Linha do pedido; guarda o preço do momento da compra. | PK id · FK pedido_id · FK produto_id | quantidade, unidade (un¦cx), preco_unitario, subtotal |
| PAGAMENTO | Como e quando o pedido é pago. | PK id · FK/UK pedido_id | forma (pix¦cartao¦dinheiro), momento (site¦entrega), troco_para, txid, status (pendente¦pago), confirmado_em |
| CUPOM | Desconto promocional do varejo. | PK id · UK codigo | percentual, valor_minimo, validade, ativo |
| LOJA | Dados da distribuidora (registro único). | PK id | nome, cnpj, whatsapp, telefone, email, endereco, chave_pix, cidade_pix, taxa_base, taxa_km, raio_max_km |
| HORARIO | Turno de funcionamento por dia da semana (pode virar a meia-noite). | PK id · FK loja_id | dia_semana (0–6), abre, fecha |
| REGRA_VENDA | Regras de cada canal. | PK id · FK loja_id · UK canal | pedido_minimo, frete_gratis_acima, desconto_canal, prazo_pagamento |
| FAIXA_ATACADO | Desconto extra por volume no atacado. | PK id · FK regra_id | caixas_minimas, desconto_extra |

# 8. Arquitetura Adotada

Arquitetura em três camadas, cliente-servidor. O front-end é uma aplicação de página única em React que roda no navegador e só conversa com a API. A API em Node.js + Express concentra as regras de negócio e é a única que acessa o banco MySQL. A comunicação é REST com JSON sobre HTTPS; depois do login, cada requisição leva o token JWT no cabeçalho Authorization.

Figura 13 — Arquitetura: front-end, API e banco de dados

## Decisões

- Preço calculado no servidor. O navegador mostra o total, mas a API recalcula preço, promoção, desconto de atacado, cupom e frete a partir do banco antes de gravar o pedido.

- Pedido e estoque na mesma transação. Dois clientes não compram a última caixa ao mesmo tempo.

- Integrações sem intermediário. O ViaCEP é consultado pelo navegador; o Pix é gerado no padrão BR Code do Banco Central e a confirmação é feita pelo administrador no extrato; o WhatsApp recebe o pedido por link wa.me.

- Repositório único com as pastas frontend/ e backend/, testes automáticos no GitHub Actions a cada push.

## Principais rotas da API

Tabela 8 — Rotas REST

| Método | Rota | Função | Acesso |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/cadastro | Cria a conta (RF02) | Público |
| POST | /api/auth/login | Devolve o token JWT (RF03) | Público |
| GET | /api/categorias | Lista categorias | Público |
| GET | /api/produtos?cat=&busca= | Catálogo com busca e filtro (RF05, RF06) | Público |
| POST · PUT · DELETE | /api/produtos[/:id] | CRUD de produtos; DELETE desativa (RF16) | Admin |
| POST | /api/produtos/:id/foto | Envio da foto (RF16) | Admin |
| POST | /api/frete | Taxa e prazo pelo CEP (RF08) | Público |
| POST | /api/pedidos | Registra o pedido e baixa estoque (RF10, RF20) | Cliente |
| GET | /api/pedidos/meus | Histórico do cliente (RF14) | Cliente |
| GET · PATCH | /api/pedidos[/:id/status] | Lista e muda status (RF19) | Admin |
| GET · PUT | /api/loja | Contato, Pix, horário (RF18) | Público / Admin |
| GET · PUT | /api/regras/:canal | Regras do varejo e do atacado (RF17) | Público / Admin |
| CRUD | /api/cupons | Cupons; POST /api/cupons/validar para o cliente (RF09) | Admin / Cliente |

# 9. Divisão da Equipe

A equipe segue os quatro papéis sugeridos no enunciado. O nome de cada integrante será definido pela equipe.

Tabela 9 — Papéis e responsabilidades

| Papel | Integrante | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto | [PREENCHER] | Coordena a equipe, mantém o cronograma e o quadro de tarefas, integra front-end e back-end, conduz as apresentações e escreve os relatórios. |
| Desenvolvedor Front-end | [PREENCHER] | Implementa a interface em React + Bootstrap (porta, lojas, carrinho, fechamento, painel) e consome a API. |
| Desenvolvedor Back-end | [PREENCHER] | Configura o servidor Node/Express, modela o MySQL, escreve as rotas, a autenticação e as regras de preço, frete e estoque. |
| Designer UX/UI | [PREENCHER] | Mantém wireframes e protótipo, a identidade visual, a acessibilidade e os testes de usabilidade. |

# 10. Cronograma de Execução

Sprints de duas semanas a partir da Entrega 1. A Sprint 0 já aconteceu e está registrada no histórico do repositório. As datas das Sprints 2 a 5 dependem das datas das Entregas 2 e 3, ainda não informadas.

Tabela 10 — Sprints, atividades, responsáveis e marcos

| Sprint | Período | Atividades | Responsáveis | Marco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Protótipo | 02/09/2026 a 25/09/2026 | Protótipo navegável das duas lojas e do painel; padrão de fotos; Pix, CEP e WhatsApp; testes automáticos; publicação no GitHub Pages. | Designer UX/UI, Front-end | Protótipo publicado (já concluído) |
| Sprint 1 — Planejamento | 28/09/2026 a [PREENCHER] | Escopo, casos de uso, requisitos, wireframes, modelo ER, arquitetura, cronograma e apresentação. | Todos; Gerente de Projeto consolida | ENTREGA 1 — Plano de Trabalho |
| Sprint 2 — Base do back-end | [PREENCHER] (2 semanas) | Estrutura do repositório (frontend/ e backend/), Express, MySQL, modelos e migrações, carga dos 15 produtos do protótipo, CRUD de produtos e categorias, cadastro de usuário. | Back-end; Gerente de Projeto | API respondendo com o catálogo do banco |
| Sprint 3 — Interface e MVP | [PREENCHER] (2 semanas) | React + Bootstrap: porta, catálogo, carrinho, fechamento; painel com CRUD de produtos e lista de pedidos; pedido gravado no banco e enviado ao WhatsApp; relatório do sistema. | Front-end, Designer UX/UI; Back-end integra | ENTREGA 2 — MVP |
| Sprint 4 — Funcionalidades avançadas | [PREENCHER] (2 semanas) | Login com JWT e perfil admin, busca e filtro, atacado por caixa, Pix, cupom, histórico e pedir de novo, horário, baixa de estoque. | Back-end, Front-end | Funcionalidades avançadas integradas |
| Sprint 5 — Integração e entrega final | [PREENCHER] (2 semanas) | Hospedagem (Vercel + API e banco), testes de ponta a ponta, teste de usabilidade, ajustes, relatório final e apresentação. | Todos; Gerente de Projeto consolida | ENTREGA 3 — Apresentação final com relatório |

## Acompanhamento

As tarefas viram issues no GitHub, uma por requisito (RF01…RF21), num quadro com as colunas A fazer, Fazendo, Em revisão e Feito. Cada sprint fecha com uma revisão do que foi entregue. [PREENCHER] dia e horário da reunião de acompanhamento.

# 11. Funcionalidades Básicas previstas para o desenvolvimento inicial

O desenvolvimento inicial é o MVP da Entrega 2, que o enunciado define como interface básica com responsividade e back-end com operações CRUD integradas ao banco. Entram os requisitos marcados como E2 na seção 4:

Tabela 11 — Funcionalidades do MVP

| Funcionalidade | RF | Já existe no protótipo? | O que muda no MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Aviso de maioridade e cadastro de cliente (CPF/CNPJ) | RF01, RF02, RF04 | Sim, com as contas guardadas no navegador | Contas gravadas na tabela USUARIO com senha em hash |
| Catálogo lido do banco | RF05 | Sim, com os dados num arquivo JavaScript | GET /api/produtos no MySQL |
| Carrinho | RF07 | Sim | Componente React; confere o estoque na API |
| Entrega pelo CEP | RF08 | Sim (ViaCEP) | Cálculo repetido no servidor (POST /api/frete) |
| Finalizar pedido e enviar ao WhatsApp | RF10, RF12 | Sim, sem registro | Pedido, itens e pagamento gravados no banco |
| Painel: CRUD de produtos | RF16 | Sim, publicando num arquivo do GitHub | CRUD pela API no MySQL |
| Painel: lista de pedidos e status | RF19 | Não | Novo |

Ficam para a Entrega 3, como pede o enunciado da Etapa 3: login com token, busca e filtragem, e as demais funcionalidades avançadas (atacado por caixa, Pix, cupom, histórico, horário, controle de estoque).